|  | Acta de Inicio del Proyecto Project Charter · Revela, CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-00 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.0 · 01-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

Estructura basada en el acta de constitución del proyecto (Project Charter) del PMBOK®/PMI, simplificada para un proyecto académico de una persona: las secciones que no aplican se omiten. Se redacta con el proyecto ya en marcha (el integrante se incorporó a la sección una vez iniciado el semestre) y refleja el alcance y las decisiones tal como están hoy.

# 1. Resumen ejecutivo

Revela es un CRM SaaS multiempresa que captura leads, los ubica en un mapa por zona oficial (comuna, distrito, municipio…) sin guardar la ubicación exacta de nadie, mide qué se vende y dónde, opera en los 19 países de América Latina y cumple la ley de datos personales desde el diseño. Está desarrollado, publicado en https://revela-henna.vercel.app (demo pública en /?demo) y en piloto con una empresa de servicios de Chile y Perú.

# 2. Propósito y justificación

## 2.1 Problema u oportunidad

Las empresas que venden a otras empresas en más de un país llevan sus oportunidades de venta (leads) en planillas o en CRMs genéricos. Eso les deja tres problemas concretos:

No saben dónde se vende. Un CRM genérico dice cuántos leads hay, pero no en qué zona se cierran los negocios ni qué producto rinde en cada una; el gerente decide dónde invertir a ojo.

Operar en varios países es incómodo. Cada país nombra sus zonas de otra manera, usa su moneda y su formato de datos.

Los datos personales son un riesgo legal. La Ley 21.719 (vigente desde el 01-12-2026) exige conocer el origen de cada dato, respetar los derechos del titular y minimizar lo que se guarda; una planilla no puede bloquear un lead mientras el titular reclama ni anonimizarlo.

## 2.2 Justificación

(a) Es un problema real de una empresa que hoy opera en dos países; (b) existe una obligación legal con fecha (01-12-2026) que un CRM genérico no resuelve; (c) el aporte diferencial: zonas oficiales sin coordenadas, privacidad que la herramienta hace cumplir, aislamiento entre empresas probado con ataques y un asistente de IA con límites duros.

# 3. Objetivos y criterios de éxito

Objetivo general. Desarrollar y publicar Revela, un CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica, que permita a equipos comerciales de América Latina capturar leads, ubicarlos por zona y medir qué se vende y dónde, cumpliendo la normativa de protección de datos personales.

| # | Objetivo específico | Indicador de éxito (cómo se mide) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Gestionar el ciclo del lead: captura, pipeline de 7 etapas, bitácora de contactos y agenda | Módulos Pipeline y Registro de contacto en producción; test:e2e (148) y test:tenant (78) en verde | Cumplido |
| OE2 | Ubicar cada lead en su zona oficial y mostrar KPI por zona | 14.489 zonas de 19 países cargadas; mapa por zona, sin coordenadas de personas | Cumplido |
| OE3 | Aislar por completo los datos de cada empresa | test:db: 257 pruebas, con ataques desde dentro, sin mezcla de datos | Cumplido |
| OE4 | Cumplir la Ley 21.719 desde el diseño | Origen y base del dato obligatorios; derechos del titular con lead bloqueado; portal fiscalizador. La revisión de un abogado queda fuera del MVP (HU-19) | Cumplido |
| OE5 | Incorporar un asistente de IA útil pero acotado | No borra nada; presupuesto mensual por empresa (US$ 30 por defecto) y clave propia; test:ai (48) | Cumplido |
| OE6 | Publicar, medir la calidad y dejar el sistema portable | App en Vercel; test:vercel (24); test:rendimiento: LCP 204 ms en local; Dockerfile (la imagen aún no se construyó en un equipo con Docker) | Cumplido |

# 4. Alcance

## 4.1 Incluido (construido y desplegado)

Captura de leads con origen y base del dato; pipeline; registro de contacto y agenda.

KPI y mapa por zonas oficiales; catálogo de productos y servicios con precios por país.

Multipaís (19 países) y multimoneda; usuarios y roles; auditoría con reversión; derechos del titular; exportación a Excel.

Panel de uso y soporte para el administrador de la plataforma; asistente de IA con presupuesto y clave por empresa.

Demo pública con datos ficticios, sin contraseña.

## 4.2 Excluido (decisión consciente)

Pasarela de pago y alta de clientes en línea (el diseño está documentado, no construido).

Búsqueda de empresas reales con Google Places (hoy devuelve datos de demostración hasta cargar la clave).

Aplicación móvil nativa (la interfaz es responsiva) y política de privacidad revisada por un abogado.

## 4.3 Entregables principales

| Entregable | Descripción | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web | CRM con login, roles, mapa, pipeline, catálogo y asistente | https://revela-henna.vercel.app (demo: /?demo) |
| Base de datos | 32 migraciones y 25 tablas con seguridad por empresa (RLS) | supabase/migrations/ del repositorio |
| Código fuente | React, TypeScript y Supabase, con historial de commits | github.com/YairCosta/CAPSTONE_003D |
| Pruebas automáticas | 727 comprobaciones en 9 suites, incluidos ataques contra la base | npm run test:* |
| Contenedor | Dockerfile y docker-compose para levantar la app con un comando | Raíz del repositorio |
| Documentación | Documentos de gestión (estos) y 7 documentos técnicos en Markdown | Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación |

# 5. Requisitos de alto nivel

## Funcionales

Capturar, avanzar y contactar leads; agenda de seguimientos.

Ver KPI y un mapa de zonas por dinero ganado y cierres; catálogo con precios por país.

Administrar usuarios, países, divisas y etapas; revisar y revertir el historial de cambios.

Registrar y resolver las solicitudes de los titulares de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición).

Operar varios CRMs desde una plataforma (crear, suspender, exportar) sin ver los datos de sus leads.

## No funcionales

Seguridad: ninguna empresa ve datos de otra (RLS y triggers); ninguna clave en el repositorio ni en lo publicado.

Privacidad: Ley 21.719; ubicación por zona, nunca por coordenada; auditoría que no guarda datos personales.

Rendimiento: primera pantalla en menos de 2,5 s (medido: 204 ms en local); API bajo 100 ms.

Portabilidad: corre igual en Vercel, en local y en un contenedor. Detalle en el documento 10 del repositorio.

# 6. Hitos y cronograma de alto nivel

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Primer commit del repositorio con el producto base (entonces GeoCRM) y cambio de marca a Revela | 23-09-2026 | Cumplido |
| Base de datos real en Supabase y conexión por etapas (login, equipos, trabajo diario, exportación) | 25 y 26-09-2026 | Cumplido |
| Publicación en Vercel, revisión de seguridad y apertura a 19 países | 27-09-2026 | Cumplido |
| Rendimiento, soporte a la plataforma y asistente de IA con control de costo | 28 al 30-09-2026 | Cumplido |
| Repositorio de evaluación con la documentación del instructivo | 30-09-2026 | Cumplido |
| Documentación de metodología para la clase (este conjunto de documentos) | 05-10-2026 | Listo para entregar |
| Evidencias de la Fase 1 (autoevaluación, formativa, guía de definición y presentación) | 06-10-2026 | En curso |
| Vigencia de la Ley 21.719 (obligación legal que el producto debe cumplir) | 01-12-2026 | Hito externo |
| Entregas de las Fases 2 y 3 de la asignatura | Según calendario de la docente | Pendiente |

# 7. Interesados

| Interesado | Rol en el proyecto | Interés o expectativa | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Yair Hamir Costa Pérez | Gerente de proyecto, Product Owner y desarrollador | Entregar un producto funcional y cumplir la asignatura | Alta |
| Rocío Contreras | Docente CAPSTONE; patrocinio académico y evaluación | Cumplimiento del instructivo y calidad técnica | Alta |
| Empresa piloto (gerencia) | Cliente piloto; usa el producto en producción | Gestionar sus leads, ver dónde vende y acotar el gasto de IA | Media-alta |
| Equipo comercial de la empresa piloto | Usuarios base (vendedores) | Capturar y contactar leads rápido | Media |
| Titulares de datos (los leads) | Terceros cuyos datos se almacenan | Que se respeten sus derechos (Ley 21.719) | Media (regulatoria) |
| Duoc UC | Institución | Resultados académicos de la asignatura | Baja |

# 8. Organización y roles

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto / Product Owner | Yair Hamir Costa Pérez | Define y prioriza el backlog, planifica las iteraciones y responde ante la docente |
| Desarrollador y calidad | Yair Hamir Costa Pérez | Construye, prueba y documenta; aplica la Definition of Done |
| Operaciones y administración de plataforma | Yair Hamir Costa Pérez | Publica, monitorea y administra los CRMs |
| Patrocinio académico | Rocío Contreras | Orienta, revisa los entregables y evalúa |
| Cliente piloto | Empresa piloto | Prueba el producto y entrega retroalimentación |

El integrante trabaja solo: los roles se declaran para no aparentar un equipo que no existe. Herramientas de apoyo: GitHub, Vercel, Supabase y un asistente de programación con IA (Claude Code), usado bajo la dirección y revisión del integrante.

# 9. Supuestos y restricciones

## Supuestos

La empresa piloto seguirá probando el producto y entregando retroalimentación durante el semestre.

Supabase, Vercel y OpenAI mantienen disponibles los planes y precios actuales.

La Ley 21.719 entra en vigencia el 01-12-2026 sin cambios sustanciales a lo que el producto ya resuelve.

## Restricciones

Equipo: una persona, con el tiempo de un semestre.

Legales: Ley 19.628 modificada por la Ley 21.719; un lead se ubica por zona y nunca por coordenada.

Costos: servicios en planes gratuitos o de bajo costo; el gasto de IA lo paga cada empresa con su propia clave.

Técnicas: la base vive en Supabase (PostgreSQL con PostGIS); los cambios siguen un procedimiento estricto de migraciones nuevas, nunca se edita una aplicada.

# 10. Riesgos de alto nivel

Probabilidad (Prob.) e impacto (Imp.) son estimaciones del autor.

| ID | Riesgo | Prob. | Imp. | Respuesta (mitigación) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Todo depende de una sola persona (carga académica, enfermedad) | Media | Alta | Avance incremental y publicado; documentación y pruebas automáticas que permiten retomar | En curso |
| R2 | Mezcla de datos entre empresas | Baja | Muy alta | RLS y triggers en la base; test:db con 257 pruebas, incluidos ataques desde dentro | Mitigado |
| R3 | Filtración de claves o de datos reales en el repositorio público o en la demo | Media | Alta | Escaneo previo a publicar (también del historial), demo con datos ficticios, test:bundle. Se detectó y corrigió a tiempo en la iteración 5 | Mitigado |
| R4 | Incumplimiento de la Ley 21.719 | Media | Alta | Privacidad desde el diseño y expediente de cumplimiento; falta la revisión de un abogado | Parcial |
| R5 | Gasto de IA fuera de control | Media | Media | Presupuesto mensual por empresa, clave propia de cada una y el asistente falla cerrado | Mitigado |
| R6 | Dependencia de servicios de terceros (Supabase, Vercel, OpenAI) | Media | Media | Configuración solo por variables de entorno, Docker, tipos de cambio con valores de respaldo | Parcial |
| R7 | El alcance crece sin control | Alta | Media | Backlog priorizado con lo que queda fuera del MVP explícito | Mitigado |
| R8 | Atraso en las entregas de la asignatura por la incorporación tardía a la sección | Alta | Media | Plan por entrega con fechas (05-10 y 06-10) y entregables mínimos suficientes | En curso |

# 11. Presupuesto resumido

| Concepto | Durante la tesis | Al operar comercialmente (estimado) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Horas del integrante; no se valoriza | Igual |
| Hosting de la aplicación (Vercel) | Plan gratuito | Plan Pro |
| Base de datos y autenticación (Supabase) | Plan gratuito o de bajo costo | Plan Pro |
| Asistente de IA (OpenAI) | Lo paga cada empresa con su clave | Lo paga cada empresa; tope mensual de US$ 30 por defecto |
| Costo fijo de la plataforma | Sin costo fijo relevante | Del orden de US$ 50 a 60 al mes (estimación del diseño comercial) |

# 12. Criterios de aceptación del proyecto

La empresa piloto captura y gestiona sus leads en Revela, en producción.

El gerente responde «¿dónde vendemos más?» en una sola pantalla (KPI y mapa).

Cero datos de una empresa visibles para otra: pruebas de aislamiento y de ataque en verde.

Las solicitudes de los titulares se registran y resuelven dentro de la herramienta, con el lead bloqueado mientras tanto.

El repositorio y la documentación cumplen el instructivo de la asignatura (README con los 7 elementos y los documentos obligatorios).

# 13. Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Yair Hamir Costa Pérez | Gerente de proyecto / Product Owner |  |  |
| Rocío Contreras | Docente CAPSTONE, patrocinio académico |  |  |