|  | Sprint Backlog Iteraciones del proyecto y tablero de la iteración actual |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-04 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.0 · 01-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

Reconstruido desde el historial real de Git: cada fila de las iteraciones 1 a 4 corresponde a un commit. El repositorio se inició el 23-09-2026 con un primer commit que trae el producto ya desarrollado en local (entonces llamado GeoCRM); por eso la iteración 1 concentra ese trabajo previo.

# 1. Resumen de iteraciones

| Iter. | Fechas | Meta | Commits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-09-2026 | Producto base, marca y cumplimiento: CRM multiempresa con demo y la base legal resuelta | 5 |
| 2 | 25 y 26-09-2026 | Base de datos real y conexión por etapas: pasar de datos en memoria a PostgreSQL con seguridad por empresa | 10 |
| 3 | 27-09-2026 | Zonas oficiales, publicación, seguridad y región: publicar la app y abrirla a 19 países | 8 |
| 4 | 28 al 30-09-2026 | Rendimiento, soporte y asistente de IA con control de costo | 10 |
| 5 | 30-09 al 06-10-2026 | Evidencias para la evaluación: repositorio, documentación del instructivo, Docker y pruebas de rendimiento | En curso |

# 2. Detalle por iteración

## Iteración 1 · 23-09-2026 · Producto base, marca y cumplimiento

| Fecha | Entrega | Historias |
| --- | --- | --- |
| 23-09 | GeoCRM: CRM multiempresa con inteligencia geográfica | HU-01 a HU-08, HU-10 |
| 23-09 | Renombra el producto de GeoCRM a Revela | — |
| 23-09 | Cuenta demo pública, logo propio y cambio de contraseña | HU-15 |
| 23-09 | Derechos del titular en el producto y expediente de cumplimiento (Ley 21.719) | HU-09 |
| 23-09 | Separación de funciones en derechos y portal fiscalizador | HU-09 |

## Iteración 2 · 25 y 26-09-2026 · Base de datos real y conexión por etapas

| Fecha | Entrega | Historias |
| --- | --- | --- |
| 25-09 | Base del dato obligatoria, plazo de prospectos y asistente limitado a empresas | HU-01, HU-12 |
| 25-09 | Bloqueo en los guards y auditoría sin datos personales | HU-08, HU-09 |
| 25-09 | Asistente de IA con GPT (OpenAI) como proveedor alternativo | HU-12 |
| 25-09 | Base de datos en Supabase: migraciones aplicadas y reglas de privacidad en la base | HU-05 |
| 25-09 | Conexión con Supabase, etapa 1: login real, CRMs e invitaciones | HU-07, HU-10 |
| 26-09 | Conexión con Supabase, etapa 2: equipo del gerente y auditoría en la base | HU-07, HU-08 |
| 26-09 | Permisos de tablas para service_role: las invitaciones fallaban (migración 0016) | HU-07 |
| 26-09 | Conexión con Supabase, etapa 3: el trabajo diario del CRM en la base | HU-01 a HU-06 |
| 26-09 | Conexión con Supabase, etapas 4 y 5: etapas del pipeline y exportación | HU-02, HU-10 |
| 26-09 | Mapa por zonas y sin coordenadas de los leads (minimización de datos) | HU-04 |

## Iteración 3 · 27-09-2026 · Zonas oficiales, publicación, seguridad y región

| Fecha | Entrega | Historias |
| --- | --- | --- |
| 27-09 | Zonas oficiales de Chile y Perú, agrupadas por región | HU-04 |
| 27-09 | Limpieza antes de publicar: sin coordenadas en la base, mapa liviano y sin CRMs de prueba | HU-04 |
| 27-09 | Publicación en Vercel: la API como función empaquetada y pruebas del despliegue | HU-16 |
| 27-09 | Revisión de seguridad de la app publicada: reglas por perfil en la base, asistente con sesión y CSP | HU-05, HU-12 |
| 27-09 | Procesos de Revela en BPMN 2.0: cinco diagramas editables y su explicación | Documentación |
| 27-09 | América Latina: la gerencia elige sus países y cada uno trae sus zonas oficiales | HU-11 |
| 27-09 | Divisas para ver el CRM: la gerencia suma las monedas de sus países activos | HU-11 |
| 27-09 | Demo pública sin contraseñas (?demo) y diagramas BPMN sin textos tapados | HU-15 |

## Iteración 4 · 28 al 30-09-2026 · Rendimiento, soporte y asistente de IA con control de costo

| Fecha | Entrega | Historias |
| --- | --- | --- |
| 28-09 | BPMN en PNG a 4x, con títulos claros y versión para diapositivas | Documentación |
| 28-09 | Carga por partes: la app baja al entrar 190 KB de código propio en vez de 1 MB | Rendimiento |
| 28-09 | Catálogo: precio sugerido en gris, convertido desde el primer país con precio | HU-06, HU-11 |
| 29-09 | Uso y soporte: panel del administrador, encuesta de satisfacción y reporte de errores | HU-14 |
| 30-09 | Asistente con GPT: modelo más barato y presupuesto mensual por CRM (US$ 30) que ajusta la gerencia | HU-13 |
| 30-09 | Gemini apagado: el asistente usa solo GPT | HU-12 |
| 30-09 | La clave de OpenAI es de cada CRM: la gerencia la pega en el chat y se guarda cifrada en Vault | HU-13 |
| 30-09 | Demo pública genérica: sin nombres, productos ni servicios de la empresa piloto | HU-15 |
| 30-09 | Pruebas de fuga de contraseñas: incluyen las contraseñas de desarrollo vigentes | Calidad |
| 30-09 | Evidencias regeneradas con la demo pública de Revela | Documentación |

# 3. Iteración actual (5): tablero

Meta: dejar el repositorio y la documentación listos para evaluar. Período: 30-09 al 06-10-2026.

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| README con los 7 elementos y estructura de carpetas de la asignatura | Hecho |
| Documentación obligatoria: arquitectura, modelo de datos, UML, requisitos no funcionales, pruebas e innovación | Hecho |
| Dockerfile y docker-compose.yml (la imagen aún no se construyó en el equipo de desarrollo) | Hecho |
| Prueba de rendimiento (npm run test:rendimiento) | Hecho |
| Documentos de metodología en Word y presentación de estado (clase del 05-10) | Hecho |
| Evidencias de la Fase 1: 1.3 Autoevaluación, 1.4 Formativa, 1.5 Guía de definición y presentación del proyecto | En curso |
| Construir la imagen Docker en un equipo con Docker | Pendiente |
| Retrospectiva de la iteración 5 (al cierre, 06-10-2026) | Pendiente |