|  | Product Backlog Historias de usuario priorizadas |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-03 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.1 · 10-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

Historias de usuario ordenadas por prioridad. Estado al 10-10-2026 (la versión anterior es del 01-10-2026). La columna Evidencia indica dónde comprobar cada historia.

# 1. Resumen

| Prioridad | Significado | Historias | Hechas | Pendientes / fuera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Imprescindible para que el producto sea utilizable y legal | 10 | 10 | 0 |
| P2 | Lo que lo hace competitivo | 7 | 7 | 0 |
| P3 | Depende de terceros o de decisiones del negocio | 4 | 2 | 2 pendientes |
| P4 | Fuera del MVP | 1 | 0 | 1 fuera del MVP |
| Total |  | 22 | 19 | 3 |

# 2. Backlog priorizado

| ID | Épica | Historia de usuario | Prio. | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestión de leads | Como vendedor quiero capturar un lead con su origen y la base del dato, para registrarlo sin infringir la ley | P1 | Hecho | Módulo Capturar lead; docs/LEY_21719.md |
| HU-02 | Gestión de leads | Como vendedor quiero mover un lead por las etapas del pipeline (solo avanzar), para reflejar cómo va el negocio | P1 | Hecho | Pipeline; test:tenant, test:db |
| HU-03 | Gestión de leads | Como vendedor quiero registrar cada contacto y programar el siguiente seguimiento, para no perder oportunidades | P1 | Hecho | Registro de contacto y agenda |
| HU-04 | Inteligencia geográfica | Como gerente quiero ver en un mapa qué zonas rinden más, para decidir dónde invertir | P1 | Hecho | KPI y mapa; docs/MULTIPAIS.md |
| HU-05 | Seguridad | Como empresa quiero que mis datos nunca se mezclen con los de otra, para confiar en el sistema | P1 | Hecho | RLS y triggers; test:db (335) |
| HU-06 | Administración del CRM | Como gerente quiero administrar el catálogo con precios por país, para medir qué se vende | P1 | Hecho | Gerencia → Catálogo |
| HU-07 | Administración del CRM | Como gerente quiero administrar los usuarios de mi empresa, para dar y quitar accesos | P1 | Hecho | Gerencia → Usuarios |
| HU-08 | Administración del CRM | Como gerente quiero ver el historial de cambios y revertir uno, para corregir errores con trazabilidad | P1 | Hecho | Auditoría; docs/AUDITORIA.md |
| HU-09 | Privacidad | Como titular de datos quiero pedir acceso, rectificación, supresión u oposición, para ejercer mis derechos | P1 | Hecho | Solicitudes del titular; bloqueo del lead |
| HU-10 | Plataforma | Como administrador de la plataforma quiero crear, suspender y exportar CRMs, para operar varios clientes | P1 | Hecho | Administración; docs/EXPORTACION.md |
| HU-11 | Inteligencia geográfica | Como gerente quiero activar los países de mi empresa y ver montos en varias monedas, para operar en la región | P2 | Hecho | Países y divisas; docs/MONEDAS.md |
| HU-12 | Asistente de IA | Como vendedor quiero que un asistente busque empresas y registre leads por mí, para ahorrar tiempo | P2 | Hecho | Chat del asistente; docs/ASISTENTE_IA.md |
| HU-13 | Asistente de IA | Como gerente quiero limitar el gasto mensual del asistente y usar la clave de OpenAI de mi empresa, para controlar el costo | P2 | Hecho | Configuración del chat; docs/SEGURIDAD.md §6–7 |
| HU-14 | Plataforma | Como administrador quiero ver el uso por empresa, las encuestas y los errores reportados, para dar soporte | P2 | Hecho | Administración → Uso y soporte |
| HU-15 | Plataforma | Como visitante quiero probar la aplicación sin crear cuenta, para evaluarla | P2 | Hecho | /?demo en la app publicada |
| HU-16 | Plataforma | Como operador quiero levantar el sistema con un solo comando, para desplegarlo en cualquier máquina | P2 | Hecho* | docker compose up --build. *Falta construir la imagen en un equipo con Docker |
| HU-17 | Gestión de leads | Como vendedor quiero búsqueda de empresas reales (Google Places, opcional), para prospectar con datos reales | P3 | Hecho | Clave opcional y límite mensual por CRM; sin clave el modelo propone sin datos de contacto; docs/ASISTENTE_IA.md; test:ai, test:db |
| HU-21 | Comercial y legal | Como administrador quiero fijar hasta cuándo es el plan de cada CRM y que se suspenda solo pasada la gracia, para cobrar sin perseguir a nadie | P2 | Hecho | Migración 0033; aviso al gerente; test:plan, test:db; docs/PAGOS.md |
| HU-22 | Comercial y legal | Como visitante quiero entender qué hace Revela y cuánto cuesta antes de probarla, para decidir si me sirve | P3 | Hecho | Landing: revela-landing-iota.vercel.app |
| HU-18 | Comercial y legal | Como cliente quiero contratar y pagar en línea, para incorporarme sin intervención manual | P3 | Pendiente | Diseño en docs/PAGOS.md |
| HU-19 | Comercial y legal | Como cliente quiero una política de privacidad y un contrato revisados por un abogado | P3 | Pendiente | Requiere asesoría legal |
| HU-20 | Plataforma | Como vendedor quiero usar Revela desde el teléfono | P4 | Fuera del MVP | La interfaz es responsiva; no hay app móvil nativa |

# 3. Criterio de priorización

Primero lo que el producto necesita para ser utilizable y legal (P1), luego lo que lo hace competitivo (P2), luego lo que depende de terceros o de decisiones del negocio (P3), y por último lo que queda fuera del MVP (P4).

# 4. Cambios de contexto que movieron el backlog

| Cambio de contexto | Efecto en el backlog |
| --- | --- |
| Entra en juego la Ley 21.719 (vigente desde el 01-12-2026) | Los derechos del titular (HU-09) y la privacidad por diseño son P1: sin ellos el producto no es legal |
| El cliente pide operar en más países | El producto pasa de 2 a 19 países, cada uno con sus zonas oficiales (HU-11) |
| Se decide cobrar por meses, con usuarios incluidos por plan | El plan pasa a tener fecha de término, aviso y suspensión automática (HU-21) y se crea la landing con precios (HU-22) |
| Cada cliente debe pagar su propia búsqueda de empresas | Google Places pasa a usarse con la clave de cada empresa y un límite mensual que fija la gerencia; el cliente piloto pidió que la clave fuera opcional y sin ella el modelo propone sin datos de contacto (HU-17) |
| El cliente estima gastar como máximo US$ 30 al mes en IA | Se agrega un presupuesto mensual que ajusta la gerencia y se decide que cada empresa use su propia clave de OpenAI (HU-13) |