|  | Retrospectivas Qué mejoró el proceso en cada iteración |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-06 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.1 · 10-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

Nota de transparencia Las retrospectivas de las iteraciones 2 a 4 se redactaron el 01-10-2026 a partir del historial de Git y de los documentos del proyecto. Los hechos y las mejoras son reales y cada mejora se incorporó al proceso o al código, pero no se registraron en una reunión al cierre de cada iteración. La iteración 1 reúne el trabajo previo al primer commit y no tiene retrospectiva propia. Las iteraciones 5 y 6 se redactaron el 10-10-2026 con el mismo criterio; la 6 queda parcial hasta cerrarla (13-10-2026).

Formato: qué pasó, cuál fue la causa y qué se mejoró; más lo que funcionó bien.

# Iteración 2 · 26-09-2026 · Base de datos real

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| Las invitaciones de usuarios fallaban al conectar con Supabase | Faltaban permisos de las tablas para la clave de servicio; la revisión local no lo podía ver | Migración 0016 y regla nueva: toda tabla lleva permisos explícitos para authenticated y service_role |
| Un lead con solicitud del titular (25-09) se podía seguir moviendo | El bloqueo existía solo en pantalla | El bloqueo pasó a los guards y, después, a la base |
| El lint contra la base encontró un error que la revisión local no veía (la exportación) | Una función con una columna inexistente | Migración 0013 y hábito nuevo: después de aplicar una migración se corre db lint y test:db |

Funcionó bien: probar contra la base real descubrió dos errores antes de que llegaran a un usuario.

# Iteración 3 · 27-09-2026 · Publicación y seguridad

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| La revisión de seguridad de la app publicada encontró hallazgos (B1 a B11); el más grave: el asistente no pedía sesión y cualquiera en internet podía usar las claves del servidor | La API se diseñó primero para el desarrollo local | El asistente exige sesión de un CRM publicado; se agregó la CSP y las reglas por perfil en la base (migración 0022) |
| El ataque simulado contra la base real tuvo 12 fallas | Reglas solo en la pantalla, no en la base | Las reglas pasaron a la base; la prueba de ataques quedó en test:db y terminó en 0 de 37 fallas |

Funcionó bien: revisar la seguridad antes de abrir la app a usuarios reales evitó que el fallo llegara a producción.

# Iteración 4 · 30-09-2026 · Asistente con control de costo

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| El registro de cambios de la base no anotaba los cambios hechos por el servidor | El trigger ignoraba las escrituras sin sesión de persona | El cambio de presupuesto y de clave pasó por funciones de la base que escriben el registro a nombre de quien lo hizo |
| Un campo de presupuesto vacío se leía como 0 y habría apagado el asistente sin que nadie lo pidiera | Number('') es 0 | Validación corregida y cubierta por una prueba |
| Una sola clave de OpenAI servía a todas las empresas: la gerencia de cualquiera podía gastar la cuenta de otra | Diseño inicial con clave de la plataforma | Cada empresa trae su clave, cifrada en Vault (migración 0032) |
| Dudas sobre si las pruebas de seguridad realmente detectaban fallas | Las pruebas nuevas pasaron a la primera | Pruebas de mutación a mano: se rompió a propósito la protección y se comprobó que las pruebas fallaban |

Funcionó bien: desconfiar de las pruebas que pasan a la primera y comprobarlas rompiendo el código a propósito.

# Iteración 5 · 30-09-2026 · Preparar el repositorio para evaluar (parcial)

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| Un escaneo previo a publicar encontró capturas de pantalla con nombres y correos reales de personas de la empresa piloto | Las capturas se generaron con datos del piloto en una versión anterior | Se regeneraron con la demo pública (datos ficticios) y se anonimizó el historial antes de subirlo |
| La demo pública mostraba nombres de personas reales y el catálogo real de la empresa piloto | Los datos de demostración se construyeron a partir de la empresa con la que se pilotea | Se reemplazaron por datos ficticios, se verificó sobre la app compilada y en producción, y se agregaron a las pruebas de fuga las contraseñas vigentes |
| El generador de capturas seguía usando la marca antigua y un panel que la demo pública no tiene | Nadie lo había corrido desde el cambio de nombre | Se corrigió el generador y se verificó cada imagen a ojo antes de aceptarla |
| El repositorio de evaluación no mostraba el trabajo real | El código vivía en otro repositorio | El repositorio de evaluación recibe el historial completo de desarrollo y la documentación que pide el instructivo |

Regla que queda: antes de publicar algo nuevo se buscan claves y datos de personas reales, también en el historial, y se revisan a mano las imágenes.

# Iteración 5 · cierre (06-10-2026) · Evidencias y plan con fecha

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| La clase del martes quedó escrita como 05-10 en los documentos | Se tomó la fecha de la semana, no la del día de la clase | Se corrigió en el acta y el Sprint Backlog; la fecha de la clase se confirma antes de citarla |
| Una entrega anterior quedó sin capturas de los documentos de evidencia | No existía una lista de lo que había que mostrar | Índice de evidencias con capturas (REV-09) antes de cada entrega |
| Al agregar la columna «Plan hasta» la prueba punta a punta fallaba (146 de 148) | La prueba buscaba la columna de leads por su posición | La prueba busca la columna por su encabezado |
| Los diagramas de arquitectura del repositorio decían 11 migraciones y Edge Functions | Se dibujaron en una etapa temprana y no se volvieron a revisar | Diagramas 4+1 generados desde el código, que se regeneran con el sistema |

Funcionó bien: publicar el plan con fecha con la migración primero y las pruebas de la base real en verde (277 de 277).

# Iteración 6 · 10-10-2026 · Google Places por CRM y piloto (parcial)

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| El asistente entregaba empresas ficticias a un CRM sin clave de Google, y el modelo podía presentarlas como reales | El respaldo de demostración se pensó para desarrollo y no se separó de los CRMs reales | Se retiró la demostración ficticia y, sin clave de Google, el modelo propone sin datos de contacto; once daños hechos a mano a las protecciones fueron detectados por las pruebas |
| El cliente piloto consideró engorroso sacar la clave de Google y confía en que el modelo ubica bien las empresas | La clave de Google era obligatoria para buscar empresas reales | La clave pasó a ser opcional: sin ella el modelo propone sugerencias por verificar y sin teléfonos ni correos. Se documentó que esto debilita la garantía anterior |
| Una encuesta de prueba dejó el NPS en -100 en producción | La app solo permite insertar y leer encuestas; no hay forma de borrarlas | Se borró con una consulta acotada; los datos de prueba se hacen en el CRM de pruebas y se retiran antes de medir |
| El cliente pidió un flujo de prospección que incluía dueño y contacto de LinkedIn de cada empresa | GPT sin búsqueda en internet no puede obtenerlos sin inventarlos, y son datos de personas | El flujo se adaptó (tres datos guiados, catálogo, sin repetir, «no encontrado») y el dueño y LinkedIn quedaron como enlace de búsqueda; se documentó lo pendiente y por qué |
| El piloto figuraba como validación, pero el panel de uso mostraba 0 ingresos | El CRM de la empresa estaba creado y configurado, pero sin uso | La justificación se escribió con lo medido: el piloto tiene métricas y metas, y no se afirman resultados que no existen |
| Los primeros diagramas del 4+1 tenían flechas cruzando cajas y textos pisados | Se dibujaron por coordenadas sin revisar el resultado | Cada diagrama se renderiza y se revisa a ojo; se corrigió hasta quedar legible |

Funcionó bien: probar el límite de búsquedas contra la base real antes de aplicar la migración (ensayo con todo deshecho: 335 de 335).

# Acciones de mejora incorporadas

| Acción | Dónde quedó |
| --- | --- |
| Permisos explícitos por tabla para authenticated y service_role | Migración 0016 y convención de tablas |
| Correr db lint y test:db después de aplicar cada migración | Definition of Done (REV-05), sección de base de datos |
| Bloquear en los guards y en la base al lead con solicitud pendiente | src/lib/tenantGuards.ts y base de datos; invariante 9 |
| Reglas por perfil dentro de la base | Migración 0022; test:db en 0 fallas |
| Sesión obligatoria para el asistente publicado y política de contenido (CSP) | server/session.ts; configuración de publicación |
| Cambios de presupuesto y de clave registrados por funciones de la base | Migraciones 0031 y 0032 |
| Cada empresa con su propia clave de OpenAI, cifrada | Migración 0032 (Vault) |
| Pruebas de mutación a mano para las pruebas de seguridad | test:ai |
| Escanear claves y datos reales antes de publicar, también en el historial | Checklist «Antes de publicar» (REV-05) |
| Google Places opcional: sin clave el modelo propone sin teléfonos ni correos; el límite de búsquedas lo fija la gerencia | Migración 0034; test:ai y test:db |
| Diagramas de arquitectura generados desde el código | npm run diagramas:4mas1 (REV-07) |
| Índice de evidencias con capturas antes de cada entrega | REV-09 |