Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- |
| Rut | [RUT omitido en la copia pública] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Revela: CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | gestión de proyectos informáticos; análisis y planificación de requerimientos informáticos; arquitectura de software; calidad de software; programación de software; análisis y desarrollo de modelos de datos; inteligencia de negocios. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. Las empresas que venden a otras empresas en varios países llevan sus ventas en planillas o en CRMs genéricos: no saben dónde cierran negocios ni qué productos rinden en cada zona, y los datos personales de sus leads quedan en riesgo legal (la Ley 21.719 entra en vigencia el 01-12-2026). Por qué lo escogí. Es un problema real y tengo un cliente real: una empresa de servicios de Chile y Perú aceptó pilotear el sistema. Además me permite usar mis competencias en un producto completo. Relevancia y a quiénes impacta. Construir un sistema así es trabajo propio de un ingeniero en informática. Beneficia a equipos comerciales de empresas B2B de América Latina (vendedores, gerentes y administradores) y a las personas cuyos datos se guardan. Aporte de valor. La gerencia ve en una pantalla dónde vende más, el equipo registra leads en segundos y la empresa reduce su riesgo legal. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar y publicar Revela, un CRM que capture leads, los ubique por zona oficial y mida qué se vende y dónde, cumpliendo la ley de datos personales. En qué consiste. Una aplicación web donde cada empresa ve solo sus datos. Captura leads y los avanza por un pipeline de 7 etapas, registra contactos, muestra un mapa de zonas oficiales de 19 países (sin guardar ubicaciones exactas), administra catálogo, usuarios y monedas, y resuelve las solicitudes de los titulares de datos. Incluye un asistente de IA que no puede borrar nada. Cómo la construyo. React y TypeScript, Supabase (PostgreSQL con PostGIS), Vercel, pruebas automáticas y Docker. Ya está publicada en https://revela-henna.vercel.app (demo en /?demo). Alcance del MVP. Incluye la captura de leads con su origen y base del dato, el pipeline por etapas, el registro de contacto y la agenda, los KPI y el mapa por zona, varias empresas aisladas entre sí con tres perfiles (usuario base, gerente y administrador), el asistente de IA que busca empresas y crea leads, y los derechos del titular de los datos. Quedan fuera del MVP los pagos en línea y el uso desde el teléfono. Restricciones. Equipo de una persona y el plazo del semestre (18 semanas); presupuesto bajo, con servicios en planes gratuitos o de bajo costo; datos personales bajo la Ley 21.719 (vigente desde el 01-12-2026), por lo que el lead se ubica por zona y nunca por coordenada; y un gasto de IA acotado por empresa con un presupuesto mensual. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica las cuatro competencias que declaro: • Software: interfaz, servidor y base de datos integrados y publicados. • Modelos de datos: 25 tablas con reglas que impiden mezclar los datos de distintas empresas. • Pruebas: 727 comprobaciones automáticas, incluidos ataques contra la base, y mejoras hechas a partir de ellas. • Gestión de proyectos: metodología ágil Kanban/Scrumban, backlog, riesgos y retrospectivas. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional es emprender: crear mis propios negocios, por ejemplo una empresa de servicios informáticos (outsourcing de TI) o sistemas a medida para negocios. Revela refleja ese interés: recorro todo lo que haría al emprender, desde identificar un problema y un cliente hasta diseñar, publicar y operar la solución, cuidando la seguridad, la ley y un modelo de negocio por suscripción. Me deja un producto real como portafolio y la experiencia de llevar un sistema de punta a punta, que es lo que necesitaría para sostener mi propia empresa. Del electivo de ciencia de datos veo como proyección el análisis predictivo de las zonas que mejor rinden. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Tiempo. Empecé en la semana 3 y hoy, en la semana 9, ya hay un producto funcional publicado; las semanas 10 a 18 se usan para pruebas, mejoras con el piloto, documentación e informe final. Materiales. Todo es de bajo costo: mi equipo, GitHub y planes gratuitos o de bajo costo de Vercel y Supabase. Facilitadores. Una empresa piloto que dará retroalimentación real y una base técnica ya construida y probada. Dificultades y cómo las abordo. Trabajo solo y entré tarde a la sección: priorizo, entrego en iteraciones cortas y uso pruebas automáticas. Dependo de servicios de terceros: configuro todo por variables de entorno y dejo un contenedor Docker. La ley es nueva: el producto aplica privacidad desde el diseño; la revisión de un abogado queda fuera de la asignatura. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y publicar Revela, un CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica, que permita a equipos comerciales de América Latina capturar leads, ubicarlos por zona y medir qué se vende y dónde, cumpliendo la normativa de protección de datos personales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Gestionar el ciclo del lead: captura, pipeline de 7 etapas, bitácora de contactos y agenda. 2. Ubicar cada lead en su zona oficial (14.489 zonas de 19 países) y mostrar indicadores por zona. 3. Aislar por completo los datos de cada empresa mediante seguridad en la base de datos. 4. Cumplir la Ley 21.719: origen del dato, derechos del titular, anonimización y portal fiscalizador. 5. Incorporar un asistente de IA acotado, con presupuesto mensual y clave propia de cada empresa. 6. Publicar la aplicación, medir su calidad con pruebas automáticas y dejarla portable en un contenedor. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Uso una metodología ágil, Kanban/Scrumban, adaptada a un proyecto individual. La elegí porque los requisitos cambiaron (la ley, más países, control del gasto de IA), hay un cliente piloto y cada cambio publicado debe dejar la aplicación funcionando. Cascada exige cerrar los requisitos al inicio y Scrum puro está pensado para equipos. Etapas: definición del problema; diseño de arquitectura y datos; construcción en iteraciones de 1 a 3 días; pruebas y seguridad; publicación y piloto; documentación e informe final. Métodos: backlog priorizado con historias de usuario, tablero Kanban con una tarea grande a la vez, Definition of Done, retrospectiva por iteración, pruebas automáticas y despliegue continuo con Git. Soy el único integrante y ejerzo los roles de Product Owner, desarrollador y calidad (detalle en el documento «Metodología declarada y justificada»).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Aplicación publicada y demo | Revela en https://revela-henna.vercel.app y su demo pública (/?demo). | Muestra la solución funcionando, que es el resultado central del proyecto. |
| Avance | Repositorio de código | Repositorio público de GitHub con el código, las migraciones y el historial de commits. | Da trazabilidad de cómo se construyó el producto, iteración por iteración. |
| Avance | Documentación de gestión | Acta de inicio, metodología, Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas. | Demuestra la planificación y el control del proyecto. |
| Avance | Arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura, diagrama entidad-relación y diagramas UML. | Evidencia el diseño de la solución y del modelo de datos. |
| Avance | Pruebas y resultados | Plan de pruebas con la salida de las suites automáticas (727 comprobaciones) y la medición de rendimiento. | Respalda la calidad del producto y las mejoras hechas a partir de las pruebas. |
| Final | Contenedor y manual de despliegue | Imagen Docker construida y probada, con manual técnico de instalación. | Prueba que la solución se puede desplegar en otro entorno. |
| Final | Retroalimentación del piloto | Registro de uso de la empresa piloto y de las mejoras incorporadas. | Evidencia que el producto se probó con un usuario real. |
| Final | Informe final y presentación | Informe final del proyecto, presentación y demostración en vivo. | Cierra el proyecto y permite contrastar el resultado con los objetivos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Definición del problema y alcance | Delimitar el problema, los usuarios y el MVP. | Reuniones con la empresa piloto; texto de la Ley 21.719 | S3 a S4 (2 sem.) | Yair Costa | Facilita: contacto con la empresa. Dificulta: requisitos que cambian. |
| Modelos de datos | Arquitectura y modelo de datos | Diagramas de arquitectura y entidad-relación; reglas de aislamiento entre empresas. | PostgreSQL con PostGIS; Supabase | S4 a S5 (2 sem.) | Yair Costa | Dificulta: complejidad de lo multiempresa y multipaís. |
| Desarrollo de software | Producto base | Captura de leads, pipeline, mapa por zona, catálogo, roles y auditoría con datos en memoria. | React, TypeScript, Tailwind, Leaflet | S3 a S7 (5 sem.) | Yair Costa | Facilita: tecnologías conocidas. |
| Modelos de datos / Desarrollo de software | Base real, publicación y seguridad | Migrar a Supabase por etapas, publicar en Vercel, revisar la seguridad y abrir el producto a 19 países. | Supabase, Vercel, GitHub | S8 a S9 (2 sem.) | Yair Costa | Facilita: despliegue continuo. Dificultó: permisos de tablas (corregido en la migración 0016). |
| Desarrollo de software | Asistente de IA con control de costo | Asistente con GPT, presupuesto mensual por empresa y clave propia cifrada. | API de OpenAI, Supabase Vault | S9 (1 sem.) | Yair Costa | Dificultó: el costo de la IA, resuelto con presupuesto. |
| Pruebas de certificación | Pruebas y mejoras | Pruebas de aislamiento, ataques, punta a punta y rendimiento; corregir lo que detecten. | 9 suites automáticas; Chrome | S7 a S12 (6 sem.) | Yair Costa | Facilita: pruebas automáticas; dificulta: tiempo. |
| Gestión de proyectos | Documentación y control | Acta, metodología, backlog, retrospectivas, README y repositorio de evaluación. | GitHub, Word | S9 a S10 (2 sem.) | Yair Costa | Dificultó: ingresé tarde a la sección. |
| Desarrollo de software | Contenedor Docker y manual | Construir y probar la imagen y escribir el manual de despliegue. | Docker; equipo con Docker | S10 a S11 (2 sem.) | Yair Costa | Dificulta: mi equipo no tiene Docker; usaré otro equipo. |
| Gestión de proyectos / Pruebas de certificación | Piloto con la empresa | Uso real por la empresa, retroalimentación y mejoras. | Empresa piloto | S9 a S14 (6 sem.) | Yair Costa | Facilita: la empresa aceptó usarlo; dificulta: su disponibilidad. |
| Gestión de proyectos | Informe de avance | Reunir las evidencias de avance acordadas con la docente. | Documentación del repositorio | S11 a S15 (5 sem.) | Yair Costa | Depende del calendario de la docente. |
| Gestión de proyectos | Informe final y presentación | Informe final, demostración en vivo y presentación. | Documentación; la aplicación publicada | S16 a S18 (3 sem.) | Yair Costa | Dificulta: cierre de otras asignaturas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Alcance del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base y publicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Docker y manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Azul oscuro: realizado (semanas 3 a 8). Naranja: semana actual (9). Azul claro: planificado (semanas 10 a 18). Las fases de la asignatura siguen el calendario del formulario.

Anexo: apartados del informe (Abstract, Conclusiones y Reflexión)

Abstract (español)

Revela es un CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica para equipos comerciales B2B de América Latina. Captura leads, los ubica en su zona administrativa oficial (nunca por coordenadas exactas) y mide qué se vende y dónde, cumpliendo la ley chilena de protección de datos personales (Ley 21.719, vigente desde el 01-12-2026). Está construido con React, TypeScript y Supabase (PostgreSQL con PostGIS), publicado en Vercel, y una empresa de servicios de Chile y Perú aceptó pilotearlo. El proyecto se desarrolla de forma individual con una metodología ágil Kanban/Scrumban y se verifica con 727 comprobaciones automáticas, entre ellas ataques contra la base de datos que prueban el aislamiento entre empresas. Este informe define el proyecto, sus objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo para la asignatura Capstone.

Abstract (English)

Revela is a multi-tenant SaaS CRM with geographic intelligence for B2B sales teams in Latin America. It captures leads, places each one in its official administrative zone (never by exact coordinates) and measures what is sold and where, while complying with Chile's personal data protection law (Law 21.719, in force from 1 December 2026). It is built with React, TypeScript and Supabase (PostgreSQL with PostGIS), deployed on Vercel, and a services company in Chile and Peru has agreed to pilot it. The project is developed individually under an agile Kanban/Scrumban methodology and is verified by 727 automated checks, including attacks against the database that prove isolation between companies. This report defines the project, its objectives, methodology, evidence and work plan for the Capstone course.

Conclusions (individual, English only)

Revela can become a powerful tool for emerging and established companies, especially those looking for security under Chile's new data protection law. The project already works end to end: it is published, verified by 727 automated checks, and a services company has agreed to pilot it.

Reflection (English only)

Although Revela is not perfect yet, taking future clients' needs into account could be a turning point for the app's features. Revela has the potential to grow from a promising prospect into a reference product in its field, so attention to detail during development will be a key factor. Working alone taught me to prioritize and to test early: the security tests I ran against my own database found problems that I would never have seen otherwise.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.