## Slide 1
PROYECTO REVELA · CAPSTONE APT122
Avance del aplicativo y roadmap
Lo que ya está y lo que falta
Yair Hamir Costa Pérez · sección 003D · Duoc UC, Sede Antonio Varas
Clase del 06-10-2026 · Docente: Rocío Contreras
Notes: Presento tres cosas: el estado de la documentación de la metodología, el avance de la aplicación y lo que falta, y el roadmap hasta la semana 18.

## Slide 2
DOCUMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Los 6 documentos están hechos
Metodología declarada y justificada
Kanban/Scrumban, comparada con cascada y Scrum
Listo
Product Vision
Problema, usuarios y propuesta de valor
Listo
Product Backlog
20 historias de usuario priorizadas, 16 hechas
Listo
Sprint Backlog
5 iteraciones; la quinta está en curso
Listo
Definition of Done
Cuándo un cambio está terminado
Listo
Retrospectivas
Iteraciones 2 a 4; falta cerrar la 5
Falta el cierre
Lo que falta
Cerrar la retrospectiva de la iteración 5 (06-10)
Firmar el acta de inicio
Pasar a Word los documentos técnicos, hoy en Markdown
Además: el acta de inicio, que no estaba en la lista y da origen al proyecto.
Todo está en GitHub: github.com/YairCosta/CAPSTONE_003D
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
2 / 7
Notes: Los seis documentos que pidió la profesora están hechos y subidos al repositorio. Sumé el acta de inicio. Lo único que falta es cerrar la retrospectiva de la quinta iteración, que termina el 06-10, y la firma del acta.

## Slide 3
AVANCE DEL APLICATIVO
Lo que ya está funcionando
✓
Captura de leads
Con origen y base legal del dato
✓
Pipeline
7 etapas, solo se avanza
✓
Mapa por zona
19 países, sin ubicación exacta
✓
Catálogo y monedas
Precios por país, sin convertir lo guardado
✓
Usuarios y roles
Vendedor, gerente y administrador
✓
Auditoría
Historial inalterable con reversión
✓
Derechos del titular
Solicitudes que bloquean el lead
✓
Asistente de IA
No borra nada; con presupuesto
Publicada
en Vercel, con demo pública
25
tablas con seguridad por empresa
727
pruebas automáticas
19
países con sus zonas oficiales
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
3 / 7
Notes: Estos son los módulos que ya funcionan en la aplicación publicada. Lo diferente es que ubica los leads por zona oficial, sin guardar la ubicación exacta de nadie, y que los datos de cada empresa no se mezclan nunca.

## Slide 4
AVANCE DEL BACKLOG
20 historias de usuario: 16 ya están hechas
Chart: 
| P1 Imprescindible | P2 Competitivo | P3 Depende de terceros | P4 Fuera del MVP
Hecho | 10 | 6
Pendiente | 3
Fuera del MVP | 1
16
Hechas
Todas las P1 y P2 (la imagen Docker aún por construir)
3
Pendientes
Búsqueda real, pago en línea y revisión legal
1
Fuera del MVP
App móvil nativa
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
4 / 7
Notes: El backlog es la lista priorizada de lo que se quiere construir. Las 10 historias imprescindibles y las 6 competitivas están hechas. Lo pendiente depende de terceros o de decisiones del negocio.

## Slide 5
LO QUE FALTA
Del producto y de la entrega
Del producto
Búsqueda de empresas reales
Hoy muestra datos de ejemplo; falta cargar la clave de Google Places
Pago y alta en línea
Está diseñado, no construido
Revisión legal por un abogado
Fuera del alcance de la asignatura
App móvil nativa
Fuera del MVP; la interfaz sí es responsiva
De la entrega
Imagen Docker
Construirla y probarla en un equipo con Docker
Piloto con la empresa
Recoger su retroalimentación y hacer mejoras
Cierre de la iteración 5
Retrospectiva final y firma del acta
Informes y presentación
Informe de avance, informe final y presentación
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
5 / 7
Notes: Lo que falta se divide en dos: lo que le falta al producto, que depende sobre todo de terceros, y lo que falta de la entrega de la asignatura.

## Slide 6
ROADMAP
Hasta la semana 18
Actividad
Fase 2
Fase 3
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Documentación y repositorio
Pruebas y mejoras
Docker y manual
Piloto con la empresa
Informe de avance
Informe final y presentación
S9: estamos aquí
Verde: casi terminado
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
6 / 7
Notes: El roadmap sigue el plan de trabajo de la guía de definición del proyecto. Estamos en la semana 9. Hasta la semana 15 está la Fase 2, con el piloto, las pruebas, el Docker y el informe de avance, y de la 16 a la 18 la Fase 3, con el informe final y la presentación.

## Slide 7
DÓNDE VER TODO
Todo está en el repositorio y en la demo
GitHub
github.com/YairCosta/CAPSTONE_003D
Código, documentación en Word y Markdown e historial de cambios
Demo pública
revela-henna.vercel.app/?demo
Se abre sin cuenta, con datos ficticios
Ya está
Producto publicado y probado (727 pruebas)
Documentación de la metodología
16 de 20 historias hechas
Falta
Docker y piloto con la empresa
Cierre de la iteración 5
Informe de avance e informe final
Revela · Avance y roadmap · Yair Hamir Costa Pérez
7 / 7
Notes: Todo lo que mostré está en el repositorio de GitHub, y la demo se puede abrir sin cuenta. Resumen: el producto está publicado y probado; falta el Docker, el piloto con la empresa y los informes.