|  | Retrospectivas Qué mejoró el proceso en cada iteración |
| --- | --- |

| Proyecto | Revela (ex GeoCRM) | Autor | Yair Hamir Costa Pérez |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | REV-06 | Asignatura | CAPSTONE (APT122) · sección 003D |
| Versión / fecha | 1.0 · 01-10-2026 | Institución | Duoc UC · Sede Antonio Varas |
| Estado | Versión para revisión | Docente | Rocío Contreras |

Nota de transparencia Las retrospectivas de las iteraciones 2 a 4 se redactaron el 01-10-2026 a partir del historial de Git y de los documentos del proyecto. Los hechos y las mejoras son reales y cada mejora se incorporó al proceso o al código, pero no se registraron en una reunión al cierre de cada iteración. La iteración 1 reúne el trabajo previo al primer commit y no tiene retrospectiva propia. La iteración 5 se completa al cerrarla (06-10-2026).

Formato: qué pasó, cuál fue la causa y qué se mejoró; más lo que funcionó bien.

# Iteración 2 · 26-09-2026 · Base de datos real

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| Las invitaciones de usuarios fallaban al conectar con Supabase | Faltaban permisos de las tablas para la clave de servicio; la revisión local no lo podía ver | Migración 0016 y regla nueva: toda tabla lleva permisos explícitos para authenticated y service_role |
| Un lead con solicitud del titular (25-09) se podía seguir moviendo | El bloqueo existía solo en pantalla | El bloqueo pasó a los guards y, después, a la base |
| El lint contra la base encontró un error que la revisión local no veía (la exportación) | Una función con una columna inexistente | Migración 0013 y hábito nuevo: después de aplicar una migración se corre db lint y test:db |

Funcionó bien: probar contra la base real descubrió dos errores antes de que llegaran a un usuario.

# Iteración 3 · 27-09-2026 · Publicación y seguridad

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| La revisión de seguridad de la app publicada encontró hallazgos (B1 a B11); el más grave: el asistente no pedía sesión y cualquiera en internet podía usar las claves del servidor | La API se diseñó primero para el desarrollo local | El asistente exige sesión de un CRM publicado; se agregó la CSP y las reglas por perfil en la base (migración 0022) |
| El ataque simulado contra la base real tuvo 12 fallas | Reglas solo en la pantalla, no en la base | Las reglas pasaron a la base; la prueba de ataques quedó en test:db y terminó en 0 de 37 fallas |

Funcionó bien: revisar la seguridad antes de abrir la app a usuarios reales evitó que el fallo llegara a producción.

# Iteración 4 · 30-09-2026 · Asistente con control de costo

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| El registro de cambios de la base no anotaba los cambios hechos por el servidor | El trigger ignoraba las escrituras sin sesión de persona | El cambio de presupuesto y de clave pasó por funciones de la base que escriben el registro a nombre de quien lo hizo |
| Un campo de presupuesto vacío se leía como 0 y habría apagado el asistente sin que nadie lo pidiera | Number('') es 0 | Validación corregida y cubierta por una prueba |
| Una sola clave de OpenAI servía a todas las empresas: la gerencia de cualquiera podía gastar la cuenta de otra | Diseño inicial con clave de la plataforma | Cada empresa trae su clave, cifrada en Vault (migración 0032) |
| Dudas sobre si las pruebas de seguridad realmente detectaban fallas | Las pruebas nuevas pasaron a la primera | Pruebas de mutación a mano: se rompió a propósito la protección y se comprobó que las pruebas fallaban |

Funcionó bien: desconfiar de las pruebas que pasan a la primera y comprobarlas rompiendo el código a propósito.

# Iteración 5 · 30-09-2026 · Preparar el repositorio para evaluar (parcial)

| Qué pasó | Causa | Qué mejoró |
| --- | --- | --- |
| Un escaneo previo a publicar encontró capturas de pantalla con nombres y correos reales de personas de la empresa piloto | Las capturas se generaron con datos del piloto en una versión anterior | Se regeneraron con la demo pública (datos ficticios) y se anonimizó el historial antes de subirlo |
| La demo pública mostraba nombres de personas reales y el catálogo real de la empresa piloto | Los datos de demostración se construyeron a partir de la empresa con la que se pilotea | Se reemplazaron por datos ficticios, se verificó sobre la app compilada y en producción, y se agregaron a las pruebas de fuga las contraseñas vigentes |
| El generador de capturas seguía usando la marca antigua y un panel que la demo pública no tiene | Nadie lo había corrido desde el cambio de nombre | Se corrigió el generador y se verificó cada imagen a ojo antes de aceptarla |
| El repositorio de evaluación no mostraba el trabajo real | El código vivía en otro repositorio | El repositorio de evaluación recibe el historial completo de desarrollo y la documentación que pide el instructivo |

Regla que queda: antes de publicar algo nuevo se buscan claves y datos de personas reales, también en el historial, y se revisan a mano las imágenes.

# Acciones de mejora incorporadas

| Acción | Dónde quedó |
| --- | --- |
| Permisos explícitos por tabla para authenticated y service_role | Migración 0016 y convención de tablas |
| Correr db lint y test:db después de aplicar cada migración | Definition of Done (REV-05), sección de base de datos |
| Bloquear en los guards y en la base al lead con solicitud pendiente | src/lib/tenantGuards.ts y base de datos; invariante 9 |
| Reglas por perfil dentro de la base | Migración 0022; test:db en 0 fallas |
| Sesión obligatoria para el asistente publicado y política de contenido (CSP) | server/session.ts; configuración de publicación |
| Cambios de presupuesto y de clave registrados por funciones de la base | Migraciones 0031 y 0032 |
| Cada empresa con su propia clave de OpenAI, cifrada | Migración 0032 (Vault) |
| Pruebas de mutación a mano para las pruebas de seguridad | test:ai |
| Escanear claves y datos reales antes de publicar, también en el historial | Checklist «Antes de publicar» (REV-05) |

# Iteración 5: retrospectiva de cierre (a completar el 06-10-2026)

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué no salió bien? | ¿Qué cambiaremos? |
| --- | --- | --- |